Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

Администрация Манычского сельского поселения

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

16.03.2018 г. № 20

п. Степной Курган

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 11.09.2013 №114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Манычского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» за 2017 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Манычского сельского поселения.

3. Распоряжение Администрации Манычского сельского поселения от 15.02.2018г. №7 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» за 2017 год, считать утратившим силу.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Манычского сельского поселения Г.П. Бавина

Распоряжение вносит:

специалист по муниципальному

хозяйству О.И. Буйленко

Приложение к распоряжению

Администрации Манычского

сельского поселения

от 16.03.2018г. № 20

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения»

за 2017 г.

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты,**

**достигнутые за отчетный год.**

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Манычского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Мангычского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 25.10.2013 №130, ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в поселках поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 20 субботников, ликвидированы навалы мусора;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, ларвицидной обработке водной поверхности реки Маныч;

- проведен косметический ремонт памятников;

- заключены договора на покос сорной растительности;

- приобретены и высажены зеленые насаждения в рамках дня древонасаждений;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству проводились работы по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

**Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных**

**и не выполненных в установленные сроки**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Содержание сетей уличного освещения Манычского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Манычского сельского поселения»;

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 – 3 основных мероприятия и в подпрограмме 2 - 8 основных мероприятий.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Содержание сетей уличного освещения Манычского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения» выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения.

По основному мероприятию 1.2 «Оплата за электроэнергию уличного освещения» произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору.

По основному мероприятию 1.3 «Приобретение материалов на содержание уличного освещения и замену фонарей» в 2017 году на реализацию данного направления израсходовано 29,0 тыс.руб.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Манычского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Выполнение работ по благоустройству (косьба сорной растительности, уборка территории)» заключены гражданские договора на покос сорной растительности.

По основному мероприятию 2.2 «Посадка саженцев декоративных деревьев и кустарников» приобретены и высажены на территории памятников погибшим в ВОВ зеленые насаждения.

По основному мероприятию 2.3 «Ликвидация навалов мусора» для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 25 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

По основному мероприятию 2.4 «Содержание мест захоронения» в 2017 году на реализацию данного направления израсходовано 5,0 тыс.руб. В рамках месячника чистоты проведены субботники на территории кладбищ.

По основному мероприятию 2.5 «Спил сухих деревьев» произведен спил сухого дерева в пос. Степной Курган, ул. 8 Марта.

По основному мероприятию 2.6 «Изготовление аншлагов и номерных знаков» в 2017 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 2.7 «Приобретение материалов для проведения работ по благоустройству территории» в 2017 году на реализацию данного направления израсходовано 34,5 тыс.руб.

По основному мероприятию 2.8 «Противоклещевая обработка, дезинсекционные услуги, энтомологические исследования» проведены работы по противоклещевой обработке общественных территорий, ларвицидной обработке реки Маныч, дератизации территории ямы «Беккари».

**Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.**

Муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора.

Контрольные событие подпрограммы 2 выполнены в установленные сроки. В результате выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования, население проинформировано по вопросам благоустройства.

**Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы.**

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» на 2017 год по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

**Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017 год 690,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 670,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 690,9 тыс. рублей (100,0 процента).

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Приложении № 2.

**Раздел 6. . Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 10 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

**Раздел 7. Информация о внесенных ответственным   
исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение 2017 года в муниципальную программу 9 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Манычского сельского поселения от 28.02.2017 № 14-а, от 31.03.2017 №25-а, от 28.04.2017 №40-а, от 31.05.2017 №43, от 30.06.2017 №47-а, от 17.07.2017 №51, от 16.08.2017 №61-а, от 22.09.2017 №63, от 29.12.2017 №82, от 26.01.2018г.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Манычского сельского поселения от 26.12.2016 № 29 "О бюджете Манычского сельского поселения Сальского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов";

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

**Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности   
реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**Эп**).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 16 целевых показателей достигли своих плановых значений 9 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3– 1;

целевого показателя 2.4– 1;

целевого показателя 2.5– 1;

целевого показателя 2.6– 1;

целевого показателя 2.7– 1;

целевого показателя 2.8– 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 10:10=1. Это максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 10:10=1, что характеризует максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Манычского сельского поселения Сальского района **СРм** равна: 10:10=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 690,9: 690,9 = 100;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: 1:1=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

**Раздел 9. Результаты реализации мер   
муниципального и правового регулирования**

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

**Раздел 10. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Манычского сельского поселения от 16.03.2018 №20 утвержден план реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Исполнитель:

специалист по муниципальному хозяйству

О.И. Буйленко

Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2016 год | 2017 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
| 1.1 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | процентов | 65 | 75 | 75 |  |
| 1.2 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Приобретение материалов на содержание уличного освещения и замену фонарей | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение работ по благоустройству (косьба сорной растительности, уборка территории) | кв.м. | 2500,0 | 5900,0 | 5900,0 |  |
| 2.2. | Посадка саженцев, декоративных деревьев и кустарников | единиц | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.3. | Ликвидация навалов мусора | кв.м. | 30 | 5 | 5 |  |
| 2.4 | Содержание мест захоронения | кв.м. | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| 2.5 | Спил сухих деревьев | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.6 | Изготовление аншлагов и номерных знаков | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Приобретение материалов для проведения работ по благоустройству территории | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.8 | Противоклещевая обработка, дезинсекционные услуги, энтомологические исследования | га. | 28,66 | 17,66 | 17,66 |  |

Приложение № 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычскогоо сельского поселения» за 2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения»** | **всего** | **690,9** | **695,0** | **690,9** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **670,9** | **675,0** | **670,9** |
| **внебюджетные источники** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| **Подпрограмма 1** | **всего** | **497,3** | **501,4** | **497,3** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **497,3** | **501,4** | **497,3** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | всего | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2  Оплата за электроэнергию уличного освещения | всего | 418,4 | 422,5 | 418,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 418,4 | 422,5 | 418,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3  Приобретение материалов на содержание уличного освещения и замену фонарей | всего | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 2** | **всего** | **193,6** | **193,6** | **193,6** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет района** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **173,6** | **173,6** | **173,6** |
| **внебюджетные источники** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| Основное мероприятие 2.1 Выполнение работ по благоустройству (косьба сорной растительности, уборка территории) | всего | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Посадка саженцев декоративных деревьев и кустарников | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.3  Ликвидация несанкционированных свалок | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4  Содержание мест захоронения | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 2.5  Спил сухих деревьев | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 2.6  Изготовление аншлагов и номерных знаков | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.7  Приобретение материалов для проведения работ по благоустройству территории | всего | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Основное мероприятие 2.8  Противоклещевая обработка, дезинсекционные услуги, энтомологические исследования | всего | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет поселения | 57,1 | 57,1 | 57,1 |

Приложение № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения»

отчетный период 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров,  соглашений на  отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<3>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1414) |
| предусмот-рено  муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату [<2>](file:///D:\НПА\2018\Расп%20от%2027.02.2018%20отчет%20ЖКХ%20за%202017.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1** | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | X | X | X | **497,3** | **501,4** | **497,3** | 497,3 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Оплата за электроэнергию уличного освещения | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 418,4 | 422,5 | 418,4 | 418,4 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 Приобретение материалов на содержание уличного освещения и замену фонарей | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | Приобретено материалов (пускатели, кобры, лампы) в требуемом количестве для проведения работ по уличному освещению. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | - |
| 5. | **Подпрограмма 2** | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | X | X | X | 193,6 | 193,6 | 193,6 | **173,6** | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 Выполнение работ по благоустройству (косьба сорной растительности, уборка территории) | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Манычского сельского поселения проведены следующие виды работ:  - уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от твёрдых бытовых отходов  - произведена побелка деревьев,  - субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 Посадка саженцев декоративных деревьев и кустарников | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | Высажено 20 саженцев деревьев на территории памятника воинам погибшим в ВОВ в пос. Степной Курган. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3 Ликвидация несанкционированных свалок | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | В населенных пунктах были проведены 25 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.4 Содержание мест захоранения | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | К годовщине Победы ВОВ проведены благоустроительные работы памятников ВОВ в поселках Степной Курган, Тальники. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.5 Спил сухих деревьев | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | Произведен спил сухого дерева в пос. Степной Курган, ул. 8 Марта. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.6 Изготовление аншлагов и номерных знаков | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | На реализацию данного направления средств не запланировано | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.7 Приобретение материалов для проведения работ по благоустройству | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | Для проведения работ по благоустройству приобретен товар: краска, побелка, хозяйственный инвентарь. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | - |
| 13. | Основное мероприятие 2.8 Противоклещевая обработка, дезинсекционные услуги, энтомологические исследования | специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И. | Проведены работы по противоклещевой обработке общественных территорий, ларвицидной обработке реки Маныч, дератизации территории ямы «Беккари». | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | - |

Исполнитель: специалист по муниципальному хозяйству Буйленко О.И.