Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Манычское сельское поселение на 2020-2030 годы» за 6 месяцев 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель   соисполнитель, участник | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета Манычского сельского поселения на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий Манычского сельского поселения». | | | | | 1789 | 1789,5 | 0 |  |
| 1 .1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий Манычского сельского поселения. | Администрация Манычского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства Манычского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1789,5 | 1789,5 | 0 |  |
|  | Контрольное  событие  муниципальной  программы |  | Выполнение  показателей  программы на  100%,  согласно  годовому  отчету | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х |  |
|  | Всего по программе | | | | | 1789,5 | 1789,5 | 0 |  |

Глава Администрации Манычского сельского поселения Г.П.Бавина

Глава

Наталия Валерьевна Азизова

Тел. 4-74-05