Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Манычского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 марта 2025 г. № 27

пос. Степной Курган

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Манычского

сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Манычского сельского поселения»

В соответствии с Постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 19.10.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Манычского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» за 2024 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Манычского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Манычского сельского поселения

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Манычского сельского поселения Г.П. Бавина

Приложение к распоряжению

Администрации Манычского

сельского поселения

от 05.03.2025 № 27

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» за 2024**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 25.10.2018г. № 130 (в редакции с изменениями и дополнениями).

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Манычского сельского поселения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Содержание сетей уличного освещения Манычского сельского поселения»;

2. «Благоустройство территории Манычского сельского поселения».

На реализацию Программы в 2024 году предусмотрено средств в размере 1469,9 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 1469,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 фактическое исполнение по программе составило 74,6 % или 1096,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 74,6% или 1096,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2024 году, представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2024 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2024 год. Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице № 3.

**Подпрограмма 1**

**«Содержание сетей уличного освещения Манычского сельского поселения»**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено средств в размере 851,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 851,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 фактическое исполнение по подпрограмме составило 56,2 % или 478,2 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) на оплату лимитов уличного освещения. Цена контракта составляет 474,4 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 153,6 тыс. руб.;

б) поставка электротоваров и обслуживание линий уличного освещения. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного – 324,7 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2**

**«Благоустройство территории Манычского сельского поселения»**

Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки детских площадок, приобретение материалов для проведения работ по благоустройству территории, работы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, спил сухих деревьев. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета – 617,8 тыс. рублей и внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения»

за 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» | всего | 1469,9 | 1096,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1469,9 | 1096,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 851,5 | 478,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 851,5 | 478,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство территории Манычского сельского поселения | всего | 618,4 | 617,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 618,4 | 617,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Содержание сетей уличного освещения» | | | | | | |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения | км | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Манычского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1. | Уборка территории | м. кв. | 17000 | 19000 | 19726,84 |  |
| 2.2. | Покос сорной растительности | м. кв. | 32000 | 114000 | 114000 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Манычского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист (муниципального хозяйста Буйленко О.И. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Манычского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 478,2 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Благоустройство территории Манычского сельского поселения | Ведущий специалист (муниципального хозяйста Буйленко О.И. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Манычского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 617,8 тыс. руб. |  |
| 2.3 | Контрольное событие Создание комфортных условий для проживания населения на территории Манычского сельского поселения | Ведущий специалист (муниципального хозяйста Буйленко О.И. | X | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  |  |  |