Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Манычского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель   соисполнитель, участник | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета Манычского сельского поселения на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Жилищно-коммунальное хозяйство». | | | | | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2024 года |
| 1,1 | Основное мероприятие  Содержание газопроводов Манычского сельского поселения в нормативном состоянии | Администрация Манычского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с содержанием газопроводов Манычского сельского поселения в нормативном состоянии | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения». | | | | | 1334,2 | 1334,2 | 913,9 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2024 года |
| 2 .1 | Основное мероприятие  Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) | Администрация Манычского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 724,3 | 724,3 | 351,4 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Манычского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 609,9 | 609,9 | 562,5 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2024 года |
|  | Контрольное  событие  муниципальной  программы |  | Выполнение  показателей  программы на  100%,  согласно  годовому  отчету | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х |  |
|  | Всего по программе | | | | | 1334,2 | 1334,2 | 913,9 |  |

Глава Администрации Манычского сельского поселения Г.П.Бавина

Глава

Азизова Наталия Валерьевна

Тел. 4-74-05