Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Манычского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 июля 2016 г.                                                                                                  № 55

п.Степной Курган

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Манычского

сельского поселения «Развитие транспортной

системы» за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Манычского сельского поселения от  11.09.2013 г.  № 114  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Манычского сельского поселения»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2016 года (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Манычского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Манычского

сельского поселения:                                                                                Г.П.Бавина

Подготовил:

начальник сектора экономии

и финансов Н.В.Азизова

Приложение к распоряжению

Администрации Манычского сельского

поселения от 05.07.2016  №55

отчет о

реализации муниципальной программы Манычского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 1 полугодие 2016 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 1 полугодие 2016 года [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| - подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | специалист по ЖКХ Бууленко О.И. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 612,9 | 190,7 |  | 422,2 |  |  |
| подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведение информационно - пропагандисткой работы среди школьников | специалист по ЖКХ Буйленко О.И. | развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Манычского сельского поселения | весь период | Финансирование данного мероприятия не предполагается |  |  |  |  |  |
| Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра!» | специалист по ЖКХ Буйленко О.И. | развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Манычского сельского поселения | весь период | Финансирование данного мероприятия не предполагается |  |  |  |  |  |